Phần 1 - Phân tích Phát biểu (Đ1 – Đ5)

| Phát biểu | Phân loại (AC / DoD) | Trạng thái (Đạt / Chưa đạt) | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| Đ1 | AC (Acceptance Criteria) | Đạt | Viết theo cấu trúc chuẩn Given-When-Then, quy định rõ hành vi nghiệp vụ đặc thù cho trường hợp đủ số dư, và Khoa đã code thành công. |
| Đ2 | DoD (Definition of Done) | Đạt | Là tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung (Code review) áp dụng cho mọi story trong dự án, không phải quy tắc riêng của story này. |
| Đ3 | AC (Acceptance Criteria) | Chưa đạt (Không kiểm chứng được) | Thuộc phạm vi AC (tiêu chuẩn phi chức năng), nhưng câu chữ quá cảm tính ("nhanh, mượt, khách dùng thích"), thiếu định lượng rõ ràng để kiểm chứng. |
| Đ4 | AC (Acceptance Criteria) | Chưa đạt | Đặc tả đúng chuẩn AC cho trường hợp ngoại lệ (ví không đủ tiền), nhưng khi Product Owner (Đức) test thực tế thì hệ thống vẫn trừ tiền, vi phạm trực tiếp AC này. |
| Đ5 | DoD (Definition of Done) | Chưa đạt (Thực tế) / Đạt (Theo báo cáo) | Là tiêu chuẩn chất lượng chung cho việc triển khai (deploy staging, không lỗi Blocker/Critical). Tuy nhiên, lỗi trừ tiền sai ở Đ4 thực tế là lỗi Critical (ảnh hưởng tài chính), nên xét về bản chất kỹ thuật thì chưa đạt chuẩn DoD. |

Phần 2 - Vá lỗi và Kết luận

1. Viết lại tiêu chí

- Viết lại Đ3 thành AC kiểm chứng được (định lượng hóa):

"Given người dùng bấm xác nhận thanh toán, When hệ thống xử lý giao dịch, Then thời gian phản hồi của API thanh toán phải dưới 2 giây và màn hình phải hiển thị thông báo thành công kèm số dư cập nhật."

- Viết lại Đ5 thành tiêu chuẩn DoD chung (áp dụng cho mọi story):

"Mọi User Story trước khi bàn giao phải được build và deploy thành công lên môi trường Staging, đồng thời không tồn tại lỗi nào ở mức độ Blocker hoặc Critical sau khi kiểm thử tích hợp."

2. Kết luận trạng thái story và hướng xử lý

Story chưa hoàn thành (Not Done) vì vi phạm nghiêm trọng Acceptance Criteria (lỗi trừ tiền khi không đủ số dư ở Đ4). Đội ngũ cần trả lại story cho Developer để sửa triệt để lỗi logic tài chính này, sau đó tiến hành kiểm thử lại toàn bộ AC và DoD trước khi đưa vào Sprint Review tiếp theo.